|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fastighetsbeteckning  ENSTA 11:19 | | Datum  2023-04-16 |
| B | Sökande (Byggherre)  Miljon Asmarom Regementsgatan 50, 170 66 SOLNA, ombud Petros Dagol 073 0224939 | |
| E1 | Bygg  Egen regi | |
| E2 | Mark  Meddelas senare | |
| E3 | Rör  Meddelas senare | |
| E4 | El  Meddelas senare | |
| KA | Kontrollansvarig  Börje Pettersson 070 229 8657, Behörighet K, Certifikatsnummer 3328 | |

Kontrollplan – Rivning

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. För STARTBESKED | | | | | 2. SLUTBESKED  Fyll i under byggskedet | |
| Aktuell  kp (X) | Kontrollpunkter (kp) – kontrollen avser | Kontrollant  (B, E eller KA) | Kontrollmetod | Kontroll mot | Datum | Signatur |
| 1. | TILLSTÅND |  |  |  |  |  |
|  | Entreprenörens tillstånd för transport av farligt avfall. | BH/E1 | Okulärt | 36§ Avfallsförordn. |  |  |
|  | Entreprenörens tillstånd för hantering av asbest. | BH/E1 | Okulärt | AFS 2006:01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **UTFÖRANDE** |  |  |  |  |  |
|  | Dammbindning | BH/E1 | Okulärt löpande | Miljöbalken 15 kap. |  |  |
|  | Sortering av rivningsmaterial | BH/E1 | Okulärt löpande | Miljöbalken 15 kap. |  |  |
|  | Deponikvitton arkiveras | BH/E1 |  | Följesedlar |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **SÄKERHET** |  |  |  |  |  |
|  | Avstängning för skydd mot tredje man | BH/E1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **4.** | **ÖVRIGT** | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | Åtgärden är utförd enligt beviljad anmälan/bygglov | | KA |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | Underskrift av byggherre, efter färdigbyggt projekt | Datum |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  | |